CAHIER DES CHARGES

Le Grand Quiz

Jeu de quiz de culture générale multi-thèmes — Application mobile Flutter (Android & iOS)

Porteur du projet : EFDET

Réalisation :

Version : 1.1 — Document consolidé, adapté pour développement mobile Flutter

Date : 10 août 2026

Délai visé : 1 semaine (version MVP)

Développement logiciel, design, électronique, CAO & formation — Yaoundé, Cameroun

# Sommaire

1. Présentation générale

2. Objectifs du projet

3. Utilisateurs cibles

4. Périmètre du projet

5. Besoins fonctionnels

6. Besoins de contenu

7. Besoins techniques et contraintes

8. Choix technologique retenu

9. Contraintes ergonomiques et graphiques

10. Gestion de projet et planning

11. Livrables attendus

12. Critères de validation / réception

13. Décisions sur les points ouverts

14. Évolutions envisageables (hors périmètre)

# 1. Présentation générale

Nom du projet : Le Grand Quiz (nom provisoire, à valider avec EFDET)

Contexte : Développement d'une application mobile de quiz de culture générale, réalisée avec le framework Flutter, organisée en plusieurs thèmes, avec une progression par niveaux de difficulté croissante. L'application cible les plateformes Android et iOS.

Porteur du projet : EFDET

Réalisation :

# 2. Objectifs du projet

- Proposer une expérience de quiz ludique et rejouable, structurée par thème et par niveau de difficulté.

- Encourager la progression de l'utilisateur grâce à un système de déblocage de niveaux.

- Couvrir plusieurs sujets clés de la CMCI (le Camp des Agneaux, le Message des 3B, Instant ZTF) au sein d'une même application.

- Offrir une expérience native fluide sur smartphone et tablette, avec une seule base de code Flutter pour Android et iOS.

# 3. Description des utilisateurs cibles

- Public visé : enfants d'environ 3 à 8 ans, dans le cadre des activités de culture générale de la CMCI.

- Support : smartphone et tablette, Android et iOS (application mobile native Flutter).

- Niveau de connaissance variable : le jeu doit rester accessible en début de parcours et devenir plus exigeant vers la fin.

Point de vigilance La tranche d'âge annoncée (3-8 ans) et le volume de contenu prévu (1296 questions réparties sur 3 thèmes à connotation théologique/associative) supposent un accompagnement d'un adulte pour la lecture des questions chez les plus jeunes (3-5 ans), ou une lecture audio des énoncés. À confirmer avec EFDET avant la rédaction des questions.

# 4. Périmètre du projet

## 4.1 Inclus

- 3 onglets thématiques.

- 3 niveaux par onglet.

- 12 étapes par niveau.

- 12 questions par étape (soit 1 296 questions au total).

- Système de progression et de déblocage des niveaux/étapes.

- Application mobile Flutter, compatible Android et iOS, adaptée aux différentes tailles d'écran (smartphone et tablette).

- Musique/ambiance sonore légère de fond et animations simples.

## 4.2 Exclu de la version 1 (sauf demande future)

- Compte utilisateur / connexion.

- Classement multijoueur ou comparaison entre utilisateurs.

- Sauvegarde des scores au-delà de l'appareil utilisé (pas de synchronisation cloud).

- Contenu audio/vidéo dans les questions elles-mêmes (au-delà du fond sonore et des animations).

# 5. Besoins fonctionnels

## 5.1 Structure du contenu

| Élément | Quantité |
| --- | --- |
| Onglets (thèmes) | 3 |
| Niveaux par onglet | 3 |
| Étapes par niveau | 12 |
| Questions par étape | 12 |
| Questions au total | 1 296 |

## 5.2 Fonctionnalités attendues

- Navigation par onglets : chaque onglet correspond à un thème distinct, sélectionnable à tout moment.

- Sélection de niveau : à l'intérieur d'un onglet, l'utilisateur choisit parmi les 3 niveaux disponibles.

- Sélection d'étape : à l'intérieur d'un niveau, l'utilisateur choisit parmi les 12 étapes disponibles.

- Déroulement d'une étape : les 12 questions de l'étape sont posées une à une, avec 4 options de réponse par question (une seule bonne réponse).

- Retour immédiat : après chaque réponse, indication visuelle de la bonne réponse et de l'erreur éventuelle.

- Score de fin d'étape : affichage du score obtenu sur 12 à l'issue de l'étape.

- Déblocage progressif : une étape/un niveau n'est accessible que si l'étape/le niveau précédent a été validé (seuil minimal — voir §13).

- Indicateur de progression : visualisation de l'avancement (étapes réussies, étoiles ou équivalent) dans chaque onglet.

- Rejouer une étape : possibilité de refaire une étape déjà validée pour améliorer son score.

# 6. Besoins de contenu

- Difficulté progressive : étape 1 = facile (questions de base), étape 12 = difficile, à l'échelle de chaque niveau choisi, et ce dans chacun des 3 thèmes.

- Chaque question doit comporter : un énoncé, 4 propositions de réponse, une seule réponse correcte.

- Les thèmes doivent être cohérents et distincts les uns des autres (pas de chevauchement de sujets).

- Format recommandé : un fichier JSON par thème (ou par niveau), embarqué en tant qu'asset dans l'application Flutter, afin de faciliter la relecture et la validation du contenu par EFDET avant intégration.

# 7. Besoins techniques et contraintes

- Application mobile native développée avec Flutter, packagée sous forme d'APK/AAB (Android) et d'IPA (iOS).

- Compatible smartphone et tablette, Android et iOS (design adaptatif Flutter, gestion des différentes tailles d'écran).

- Fonctionnement autonome, sans dépendance à une connexion internet après installation (pas d'appel à une base de données externe pour les questions ; contenu des questions embarqué dans l'application).

- Pas de compte requis pour jouer.

# 8. Choix technologique retenu

Deux niveaux de solution avaient été envisagés dans le brief initial. Pour respecter le délai d'une semaine, l'absence de besoin de comptes utilisateurs ou de classement partagé, et la demande d'une application mobile native, le niveau intermédiaire est retenu pour la version 1, avec Flutter comme framework :

| Composant | Choix retenu |
| --- | --- |
| Frontend / Framework | Flutter (Dart), application mobile native pour Android et iOS à partir d'une base de code unique |
| Contenu des questions | Fichiers JSON séparés du code (un fichier par thème), embarqués en assets, pour permettre des mises à jour de contenu sans réécriture du code |
| Sauvegarde de progression | Stockage local sur l'appareil (ex. shared_preferences / Hive) — progression conservée sur l'appareil utilisé, d'une session à l'autre |
| Distribution | Build Android (APK/AAB) et iOS (IPA), installable directement ou via les stores (Google Play / App Store) selon le choix d'EFDET |

Évolution future (niveau avancé) Si EFDET souhaite plus tard des comptes utilisateurs, un classement partagé ou une gestion de contenu à distance, une bascule vers un backend (ex. Supabase/Firebase) reste possible sans refonte complète, à condition que la logique de quiz soit découplée du stockage dès la version 1.

# 9. Contraintes ergonomiques et graphiques

- Interface claire, lisible, avec une identité visuelle propre au projet, respectant les conventions Material Design (Android) et adaptée à iOS.

- Distinction visuelle nette entre : niveau verrouillé, niveau accessible, niveau validé.

- Retour visuel explicite (couleur) pour bonne réponse / mauvaise réponse.

- Navigation simple : accès à la liste des niveaux, retour à cette liste depuis une question, passage à la question suivante.

- Textes et boutons de grande taille, icônes explicites, adaptés à un public d'enfants dès 3 ans, et aux différentes tailles d'écran mobiles (petit smartphone à tablette).

# 10. Gestion de projet et planning

- Délai : 1 semaine pour une première version fonctionnelle.

- Méthodologie : développement itératif — une première version fonctionnelle (moteur de quiz Flutter + 1 thème complet), puis ajustements sur le contenu et le design, puis intégration des 2 thèmes restants.

- Budget : à définir avec EFDET.

| Étape | Contenu | Repère |
| --- | --- | --- |
| 1. Moteur de quiz | Navigation onglets/niveaux/étapes, affichage question, correction, score, déblocage, sauvegarde locale (Flutter) | J1 – J3 |
| 2. Intégration contenu thème 1 | Habillage graphique + intégration des 108 premières questions (niveau 1, thème 1) en JSON pour validation du format | J3 – J4 |
| 3. Finalisation contenu | Intégration des questions restantes des 3 thèmes (fournies par EFDET) | J4 – J6 |
| 4. Tests & livraison | Tests multi-appareils (Android/iOS), corrections, packaging et livraison | J6 – J7 |

Dépendance critique Le respect du délai d'une semaine suppose que le contenu des 1 296 questions soit fourni par EFDET au format convenu (voir §6) avant ou en parallèle du développement du moteur de quiz. La rédaction du contenu par le développeur, si nécessaire, allongerait sensiblement le délai.

# 11. Livrables attendus

- Application mobile fonctionnelle (fichiers APK/AAB pour Android et IPA pour iOS, ou lien de build/TestFlight selon organisation retenue).

- Jeu complet de 1 296 questions réparties selon la structure définie.

- Fichiers JSON de contenu, structurés et documentés, pour permettre à EFDET de modifier les questions sans recourir à un développeur.

- Documentation minimale d'utilisation (facultatif).

# 12. Critères de validation / réception

- Les 3 onglets sont fonctionnels, avec 3 niveaux chacun, et affichent bien 12 étapes chacun.

- Chaque étape propose bien 12 questions.

- Le système de déblocage fonctionne correctement (étape/niveau suivant inaccessible tant que le seuil n'est pas atteint).

- La difficulté progresse perceptiblement de l'étape 1 à l'étape 12.

- L'application s'affiche et fonctionne correctement sur smartphone et tablette, sous Android et iOS.

- La progression est conservée après fermeture puis réouverture de l'application, sur le même appareil.

- Aucune erreur bloquante lors du parcours complet d'un onglet.

# 13. Décisions sur les points ouverts

Le cahier des charges initial laissait quatre points en suspens. Les propositions ci-dessous sont retenues par défaut pour permettre le lancement du développement dans le délai imparti ; elles restent modifiables sur simple confirmation d'EFDET.

Point 1 — Seuil de déblocage Seuil retenu : 8 sur 12 bonnes réponses pour débloquer l'étape/le niveau suivant (soit environ 67 %). Ce seuil est cohérent avec l'objectif pédagogique annoncé en §5.2 et reste réaliste pour un public de 3-8 ans. Le seuil de 5/12 initialement évoqué en alternative est jugé trop permissif pour garantir une réelle progression.

Point 2 — Sauvegarde de la progression Solution retenue : stockage local durable sur l'appareil (niveau intermédiaire, §8). La progression est conservée sur l'appareil utilisé, d'une session à l'autre. Une évolution vers une sauvegarde partagée (compte + base de données) reste possible en version 2 si EFDET le souhaite.

Point 3 — Thèmes définitifs des 3 onglets Sur la base des sujets cités en §2, les 3 thèmes retenus sont : 1. Le Camp des Agneaux — 2. Le Message des 3B — 3. Instant ZTF. À confirmer par EFDET avant la rédaction des questions ; ce choix conditionne l'ensemble du contenu (§6).

Point 4 — Chronomètre Décision retenue : pas de chronomètre pour la version 1, ni par question ni par niveau. Le public cible (dès 3 ans) et l'absence de classement/compétition entre utilisateurs (§4.2) ne justifient pas la pression du temps ; celle-ci pourrait au contraire nuire à l'expérience des plus jeunes.

# 14. Évolutions envisageables (hors périmètre v1)

- Comptes utilisateurs et classement multijoueur V2

- Sauvegarde des scores partagée entre appareils (via Supabase/Firebase) V2

- Contenu audio (lecture des questions à voix haute) pour les plus jeunes V2

- Gestion de contenu à distance pour permettre à EFDET d'ajouter des questions sans intervention technique V2

- Publication sur les stores (Google Play Store et Apple App Store) V2

Le Grand Quiz — Cahier des charges consolidé — EFDET — Version mobile Flutter